# Testplan & dod

sd examen 2026

--[ sprint-1 ]--

11-05-2026

Jurgen van Kranenburg .......... [d214238]

Dylan Exters ............................. [d320757]

Florian Geense ......................... [D303473]

inhoud

intro	3

doel	3

Plan	3

afspraken	3

procedure	5

definition of done	6

functionele eisen	6

technishe eisen	6

testen	6

documentatie	7

niet functionele eisen	7

# intro

## doel

Dit testplan beschrijft hoe de applicatie getest wordt, wat er getest wordt, wie verantwoordelijk is, en wanneer tests als succesvol worden beschouwd. Het doel is om aan te tonen dat alle functionaliteiten voldoen aan de gestelde eisen en acceptatiecriteria.

# Plan

## afspraken

- Technische testen wordt gedaan per user story.

  - Een user story bevat een goede hoeveelheid werk om te laten testen. Per individuele taak ben je te veel tijd kwijt aan onnozel testen. Een user story bevat een mooie hoeveelheid werk om te testen met een mooie kantlijn.

- Acceptatie testen worden gedaan per user story.

  - Een acceptatie test is om aan te tonen en te bevestigen aan de opdrachtgever dat al hun eisen verwerkt zijn in de applicatie. Daarom worden acceptatie testen per user story gedaan.

- Testen worden pas opgesteld bij het afronden van een user story, dit wordt gedaan door de persoon die zelf het meeste gewerkt heeft aan de user story.

- Voordat een user story getest wordt, is de branch up to date met de rest van de code.

  - Dat wil zeggen dat je code sowieso up to date is met main, en dat je code ook up to date is met al afgeronde en geteste code van de rest van de sprint. Dit doe je door “sprint/sprint <nummer>” te pullen. Eventuele merge conflicten zijn opgelost voor het testen begint.

- Er wordt geen gebruik gemaakt van unit tests.

  - Normaal zouden unit tests wenselijk zijn, maar aangezien de technische test ingeleverd moeten worden voor dit examen is het extra werk om unit tests te schrijven en tegelijkertijd deze test ook uit te werken op papier.

- Er wordt geen gebruik gemaakt van integratietests.

  - Normaal zou dit wel gebruikt worden, maar omdat we 40 uur krijgen om deze opdracht te maken, en als we kijken naar wat er allemaal moet gebeuren en aan welke werkprocessen we allemaal moeten voldoen, is dit geen wijze investering van onze tijd.

- Technische tests en acceptatie tests worden altijd gemaakt met het template die daarvoor gemaakt is.

  - Dit zorgt ervoor dat alles hetzelfde blijft in het project, dat er niks overgeslagen wordt, en dat alles overzichtelijk is.

- Een afgeronde user story wordt ten alle tijden door iemand anders getest dan de hoofd ontwikkelaar van die feature.

  - Dit voorkomt blinde plekken, en zorgt ervoor dat de test ook meer betrouwbaar zijn. Voor het gemak voor dit examen wordt er van tevoren vastgesteld wie wat test. De taken worden eerlijk verdeeld, en door van tevoren af te spreken wie elkaars code controleert blijft dat werk ook eerlijk verdeeld

    - Jurgen controleert Dylan

    - Dylan controleert Florian

    - Florian controleert Jurgen

- User stories worden bijgehouden in een aparte kanban. Op deze manier kan er makkelijk worden gezien wanneer iemand klaar is met een user story en deze getest moet worden of is getest.

- Tussen het uitvoeren van de tests voor een user story en het mergen in “sprint/sprint-<nummer>” mag geen verschil in code zitten buiten de user story.

  - Zodra de user story alle voor tests geslaagd is, wordt er zo snel mogelijk een pull request gemaakt en uitgevoerd om de code te mergen in “sprint/sprint-<nummer>”. Dit is om merge conflicten en onverwachte fouten te voorkomen.

  - Het is voor iedereen duidelijk wanneer er iets getest moet worden, en wanneer dat er iets getest wordt.

  - Het testen van user stories wordt 1 voor 1 gedaan om dubbel werk te voorkomen. Wanneer er wel verschil zit in de code tijdens het testen en de code tijdens het mergen, moet de nieuwe code eerst gepulled worden in de feature, en de tests moeten opnieuw worden uitgevoerd.

- Omdat er geen actieve opdrachtgever is voor het project, wordt ervan uit gegaan dat als de technische test slaagt, dat de acceptatie test ook slaagt. Daarmee wordt bedoeld dat we de user story kunnen beschouwen als succesvol afgerond zodat we verder kunnen werken.

- Als je tijdens het updaten van documentatie (het document waar de testen in staan) een merge conflict hebt, overschrijf dan nooit het document. Open beide bestanden en voeg ze handmatig samen.

- Er wordt 1 globale definition of done gemaakt. Die staat verderop in dit document.

## procedure

- Selecteer een user story.

- Pak het template erbij voor het invullen van een technische test en voor een acceptatie test.

- Definieer verschillende testcases voor je technische test. En stel een acceptatie test op.

- Bereid je technische test voor, voor je tester. Vul alles alvast in wat je kan invullen behalve de testresultaten.

- Laat iemand anders de test uitvoeren als je zelf de user story ontwikkeld hebt.

  - Stash veranderingen.

  - Switch naar de te testen user story branch.

  - Voer tests uit, verwerk resultaten in gedefinieerde technische test.

  - Beoordeel of dat de testen in de technische test alles omvangend zijn en correct aansluiten bij de user story.

  - Beoordeel of dat de user story compleet is in de technische test.

  - Beoordeel of dat de tests alles omvangend zijn in de acceptatie test.

  - Beoordeel of dat de acceptatie test ook voldoet aan de acceptatiecriteria van de user story.

  - Communiceer of de tests succesvol uitgevoerd zijn aan de ontwikkelaar van de user story. Als dit niet zo is, zorg ervoor dat het voor je collega duidelijk is wat er faalt.

    - Dit doe je door een nieuwe taak aan te maken op github met een duidelijke beschrijving wat er verkeerd gaat, of wat er faalt.

      - Bij het slagen zet je de user story in Done

      - Bij het falen zet je de user story in To Revise en benoem je de nieuwe taak die je gemaakt hebt.

- Bij het falen van je test, verbeter je je werk, en laat je de gehele test opnieuw uitvoeren.

- Bij het slagen van je tests, maak je een pull request om te mergen in “sprint/sprint-<nummer>”. De collega die je tests heeft uitgevoerd voert vervolgens de pull request uit.

## definition of done

### functionele eisen

- De user story is volledig geïmplementeerd en voldoet aan alle acceptatiecriteria.

- UI/UX komt overeen met ontwerp en/of afgesproken gedrag.

- Flow van de applicatie komt overeen met de verschillende eerder ontworpen diagrammen.

- De applicatie bevat geen incomplete functionaliteiten.

- De applicatie bevat geen bugs.

- De applicatie bevat geen console logs, nutteloze output en andere debug informatie.

- Er wordt geen gevoelige data openbaar gemaakt.

### technishe eisen

- Code voldoet aan en volgt de gemaakte afspraken en conventies. Deze kan je terugvinden in het document [Afspraken.docx].

- Code is gereviewd door minimaal één andere developer.

- Geen ongebruikte code, imports, dode paden, overbodige comments en tags aanwezig.

- Logging is correct geïmplementeerd (geen gevoelige data).

- Configuratie en gevoelige gegevens staan niet in de code (gebruik env/config bestand).

- Alle code is veilig, en interacties binnen de applicatie (zoals database interacties) zijn ook veilig.

- Dependencies zijn up-to-date en veilig (geen bekende kwetsbaarheden).

- Performance-impact is beoordeeld en acceptabel.

- Security best practices zijn toegepast (input validatie, auth checks, etc.).

- Database wijzigingen (indien aanwezig):

  - Migraties zijn aanwezig en getest.

  - Rollback scenario is mogelijk.

### testen

- Voor alle ingeleverde code zijn technische en acceptatie test geschreven en deze zijn allemaal geslaagd.

- Edge cases en foutscenario’s zijn geïdentificeerd en correct afgehandeld.

- De acceptatietest zouden normaal gezien uitgevoerd en ondertekent moeten zijn, maar bij een gebrek van een opdrachtgever hoeft dit niet.

- Beveiliging risico’s (bijv. input validatie) zijn gecontroleerd.

- Applicatie bevat geen kwetsbaarheden gedefinieerd in de OWASP top 10 baseline.

- De applicatie is betrouwbaar en crasht niet.

### documentatie

- Documentatie is volledig gemaakt en bijgehouden in het nederlands.

- Burndown chart is bijgehouden.

- Er is aantoonbaar goed gebruik gemaakt van een kanban.

- Er zijn verschillende diagrammen die passen bij de opdracht.

- Er zijn wireframes gemaakt voor de applicatie.

- User stories zijn allemaal uitgewerkt.

- Taken worden bijgehouden in een kanban.

- Er zijn notities van de daily standup elke dag.

- Er is een test plan.

- Er is een definition of done.

- Er is een test rapport.

- Er is een technische test voor elke user story.

- Er is een acceptatie test voor elke user story.

- Er is een verbetervoorstel.

- Er is een sprint planning voor de toekomst (nieuwe kanban).

- Er is een document met afspraken.

### niet functionele eisen

- Performance voldoet aan afgesproken eisen (bijv. responstijd). Als er geen afspraken zijn gemaakt, ga ervan uit dat de applicatie aan gemiddelde performance eisen moet voldoen.

- Schaalbaarheid is overwogen (indien relevant).

- De applicatie is op zo’n manier geschreven dat deze overzichtelijk is, makkelijk bij te houden is, en makkelijk uit te breiden en schaalbaar is.

- In de applicatie wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de AVG en de GDPR in mate dat dit realistisch te verwachten valt voor deze opdracht.